Администрация города Торжка Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2011					г. Торжок					№ 505

О долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального

образования город Торжок Тверской области на 2011 – 2013 годы»

Руководствуясь пунктами 5,7 и 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5,7 и 15 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования город Торжок, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную  целевую программу муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок  Тверской области  на 2011 – 2013 годы» (прилагается).

# 2.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения  Лучкова  Д.Е.

# И.о.Главы города 		                         					  А.А.Рубайло

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации города Торжка Тверской области от 30.09.2011 № 505

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТРАНСПОРТА СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  2011 – 2013 ГОДЫ»

# Торжок

2011 год

Паспорт

долгосрочной  целевой программы муниципального образования город Торжок

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального

образования город Торжок  Тверской области  на 2011 – 2013 годы»

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок Тверской области на 2011 – 2013 годы |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Администрация муниципального образования город Торжок - отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Дата утверждения Программы | 30.09.2011 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | Не соответствие существующей улично-дорожной сети города уровню социально-экономического развития муниципального образования город Торжок и требованиям безопасности дорожного движения. Слабая материально-техническая база «частных» перевозчиков, отсутствие транспортной доступности некоторых улиц города. Низкая оснащенность современными информационно-коммуникационными технологиями муниципальных организаций. |
| Стратегические цели Программы | Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования |
| Тактические задачи Программы | Развитие дорожного хозяйства муниципального образования. Повышение транспортной доступности населения. Создание условий для широкого использования информационно-коммуникационных в муниципальном образовании |
| Сроки реализации Программы | 2011- 2013 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение протяженности улично-дорожной сети с твёрдым покрытием, находящейся в удовлетворительном состоянии до 44,57 км. Ежегодное уменьшение количества предписаний по актам осмотра улично-дорожной сети ГИБДД на 10%. Снижение доли населения, проживающих на улицах города не имеющих транспортной доступности до 6%. Увеличение количества постоянных маршрутов для осуществления пассажирских перевозок до 51единиц. Создание единой системы позиционирования и мониторинга транспортных средств на территории города Торжка с использованием технологии GPS/ГЛОНАСС. Увеличение доли муниципальных услуг представляемых населению в электронном виде до 15%. |
| Объём и источники финансирования (в разделе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Общий объем финансирования Программы (код БК 0408) составляет 232694,7 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 0,0 тыс. рублей 2012 г. - 74667,8 тыс. рублей 2013 г. - 84873,0 тыс.рублей |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города Торжка в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы отдел жизнеобеспечения осуществляет квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Торжок – районный центр Тверской области, расположен в Центральной части России на берегах реки Тверцы, притока Волги, в 60 км к северо-западу от Твери, на автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург». Через Торжок проходит ветка Октябрьской железной дороги на Ржев, Лихославль, Осташов. Численность населения города 47,8 тысяч человек. Площадь городской территории –58,8 кв. км.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья, основан на рубеже IX-X веков. Он входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными. Территория города – уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников. По количеству памятников Торжок превосходит все города Тверской области (292 объекта, включая 92 памятника  федерального, 102 – регионального значения и 98 вновь выявленных объектов). Общая площадь средневекового культурного слоя – 150 га. Особенность города  очень способствует развитию туризма.  Данная программа  направлена на развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населения, внедрение  информационно-коммуникационных технологий  на территории  города Торжка.

1.1 Дорожное хозяйство

Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования город  Торжок составляет – 109,834 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием – 70,58 км.

На территории муниципального образования город  Торжок находятся 6 мостовых сооружений, общая протяженность которых составляет 0,842 км:

- три моста через реку Тверца (два транспортных и один пешеходный),

- два транспортных моста через ручей Здоровец,

- путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе улицы  Мира – Калининского шоссе.

Сведения о наличии и состоянии улично-дорожной сети

муниципального образования город Торжок

по состоянию на 01.06.2011

| № п/п | Наименование дорог и улиц | Протяженность, км |  |  | Состояние дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе | Хорошее км | Удовлетворительное, км | неудовлетворительное |
|  |  |  | с асфальтобетонным покрытием | ПГС | Грунт |  |  | км | требуется ремонт существующего покрытия | реконструкция |
| 1 | Калининское ш. | 3,010 | 3,010 |  |  | 3,010 |  |  |  |  |
| 2 | Мира | 0,850 | 0,850 |  |  |  |  | 0,850 | 0,850 |  |
| 3 | Дзержинского | 2,130 | 2,130 |  |  | 1,080 | 1,050 | 0,000 |  |  |
| 4 | Ленинградское ш. | 4,097 | 4,097 |  |  | 1,540 | 2,300 | 0,257 | 0,257 |  |
| 5 | К.Маркса | 0,720 | 0,720 |  |  |  | 0,720 | 0,000 |  |  |
| 6 | Медниковых | 0,337 | 0,337 |  |  |  | 0,337 | 0,000 |  |  |
| 7 | Конная | 0,697 | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 | 0,697 |  |
| 8 | Гражданская | 0,474 | 0,474 |  |  |  | 0,474 | 0,000 |  |  |
| 9 | Кожевников | 1,150 | 1,150 |  |  |  |  | 1,150 | 1,150 |  |
| 10 | Кузнечные ряды | 0,160 | 0,160 |  |  |  | 0,160 | 0,000 |  |  |
| 11 | Старицкая | 2,685 | 2,685 |  |  | 0,515 |  | 2,170 | 2,170 |  |
| 12 | Луначарского | 2,640 | 2,640 |  |  |  |  | 2,640 |  | 2,640 |
| 13 | Энгельса | 3,490 | 3,490 |  |  |  | 1,100 | 2,390 |  | 2,390 |
|  | ИТОГО | 22,440 | 22,440 | 0,000 | 0,000 | 6,145 | 6,141 | 10,154 | 5,124 | 5,030 |
| 1 | Путепровод | 0,445 | 0,445 |  |  |  |  | 0,445 |  | 0,445 |
| 2 | Центральный мост | 0,136 | 0,136 |  |  |  |  | 0,136 |  | 0,136 |
| 3 | Мост ч-з руч.Здоровец (ж/б) | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 |  |
| 4 | Троицкий мост | 0,126 | 0,126 |  |  |  |  | 0,126 | 0,126 |  |
| 5 | Мост пешеходный металлический ч-з р. Тверца | 0,086 | 0,086 |  |  |  | 0,086 | 0,000 |  |  |
| 6 | Мост каменный ч-з руч. Здоровец | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 | 0,020 |  |
| 7 | пл. Пушкина | 0,085 | 0,085 |  |  |  | 0,085 | 0,000 |  |  |
| 8 | пл. 9 Января | 0,147 | 0,147 |  |  |  | 0,147 | 0,000 |  |  |
| 9 | пл. Ананьина | 0,186 | 0,186 |  |  | 0,186 |  | 0,000 |  |  |
| 10 | пл. Революции | 0,167 | 0,167 |  |  |  |  | 0,167 | 0,167 |  |
| 11 | пл. Ильинская | 0,040 | 0,040 |  |  | 0,000 | 0,040 | 0,000 |  |  |
|  | ИТОГО | 1,466 | 1,466 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,358 | 0,923 | 0,342 | 0,581 |
| 1 | 1-я Авиационная | 0,909 | 0,909 |  |  |  | 0,909 | 0,000 |  |  |
| 2 | 2-я Авиационная | 2,333 | 2,333 |  |  |  | 2,333 | 0,000 |  |  |
| 3 | Бадюлина | 1,352 | 1,122 | 0,230 |  |  |  | 1,352 | 1,352 |  |
| 4 | Бакунина | 1,277 | 1,277 |  |  |  |  | 1,277 | 1,277 |  |
| 5 | 1-ый пер. Бакунина | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  | 0,134 | 0,134 |  |
| 6 | 2-ой пер. Бакунина | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 0,123 |  |
| 7 | 3-ий пер. Бакунина | 0,159 | 0,159 |  |  |  |  | 0,159 | 0,159 |  |
| 8 | Белинского | 1,222 | 1,222 |  |  | 0,422 |  | 0,800 | 0,800 |  |
| 9 | Больничная | 0,348 | 0,348 |  |  |  |  | 0,348 | 0,348 |  |
| 10 | Володарского (до городской черты) | 4,530 | 4,530 |  |  |  | 1,755 | 2,775 | 2,775 |  |
| 11 | Водопойная | 0,215 | 0,215 |  |  |  | 0,215 | 0,000 |  |  |
| 12 | Возрождения | 0,385 |  | 0,385 |  |  |  | 0,385 | 0,385 |  |
| 13 | Вокзальная | 0,756 | 0,756 |  |  |  |  | 0,756 | 0,756 |  |
| 14 | Вольная | 0,283 |  |  | 0,283 |  |  | 0,283 | 0,283 |  |
| 15 | Глинки | 0,260 |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 | 0,260 |  |
| 16 | Гоголя | 0,374 | 0,311 |  | 0,063 |  |  | 0,374 | 0,374 |  |
| 17 | Гоголя 1 пер. | 0,331 |  |  | 0,331 |  |  | 0,331 | 0,331 |  |
| 18 | Гоголя 2 пер. | 0,614 |  |  | 0,614 |  |  | 0,614 | 0,614 |  |
| 19 | Гоголя 3-й пер. | 0,436 |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 | 0,436 |  |
| 20 | Гончарная | 1,870 | 1,520 |  | 0,350 |  |  | 1,870 | 1,870 |  |
| 21 | Грузинская | 0,998 |  |  | 0,998 |  |  | 0,998 | 0,998 |  |
| 22 | Д. Бедного | 0,623 | 0,623 |  |  |  |  | 0,623 | 0,623 |  |
| 23 | Д. Троица | 1,480 |  | 1,480 |  |  |  | 1,480 | 1,480 |  |
| 24 | Железнодорожная | 0,278 |  |  | 0,278 |  |  | 0,278 | 0,278 |  |
| 25 | Завидова | 0,410 | 0,410 |  |  |  |  | 0,410 | 0,410 |  |
| 26 | Заводская | 0,424 |  |  | 0,424 |  |  | 0,424 | 0,424 |  |
| 27 | Загородная | 0,975 | 0,975 |  |  |  |  | 0,975 | 0,975 |  |
| 28 | Загородный пер. | 0,232 | 0,232 |  |  |  |  | 0,232 | 0,232 |  |
| 29 | Зеленая | 0,446 |  | 0,446 |  |  |  | 0,446 | 0,446 |  |
| 30 | Зеленый 1 пр-д. | 0,795 |  | 0,795 |  |  |  | 0,795 | 0,795 |  |
| 31 | Зеленый городок | 0,840 | 0,210 |  | 0,630 |  |  | 0,840 | 0,840 |  |
| 32 | Зеленый пер. | 0,795 |  | 0,795 |  |  |  | 0,795 | 0,795 |  |
| 33 | Калинина | 0,468 | 0,468 |  |  |  |  | 0,468 | 0,468 |  |
| 34 | Кирова | 0,686 | 0,686 |  |  |  | 0,686 | 0,000 |  |  |
| 35 | 1-ый пер. Кирова | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  | 0,220 | 0,220 |  |
| 36 | 2-ой пер. Кирова | 0,268 | 0,268 |  |  |  |  | 0,268 | 0,268 |  |
| 37 | 3-ий пер. Кирова | 0,207 | 0,207 |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 |  |
| 38 | 4-ый пер. Кирова | 0,342 | 0,342 |  |  |  |  | 0,342 | 0,342 |  |
| 39 | Кленовая | 0,149 |  |  | 0,149 |  |  | 0,149 | 0,149 |  |
| 40 | Красная Гора | 0,492 | 0,492 |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 |  |
| 41 | Красная Горка | 0,234 |  |  | 0,234 |  |  | 0,234 | 0,234 |  |
| 42 | Красноармейская | 0,877 | 0,877 |  |  |  | 0,650 | 0,227 | 0,227 |  |
| 43 | Красный Городок | 0,483 |  |  | 0,483 |  |  | 0,483 | 0,483 |  |
| 44 | Куйбышева | 0,388 |  |  | 0,388 |  |  | 0,388 | 0,388 |  |
| 45 | Кутузова | 0,290 | 0,290 |  |  |  |  | 0,290 | 0,290 |  |
| 46 | Лермонтова | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  | 0,267 | 0,267 |  |
| 47 | Лесная | 0,588 |  |  | 0,588 |  |  | 0,588 | 0,588 |  |
| 48 | Лесной пр-д | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 49 | Ломоносова | 0,179 | 0,179 |  |  |  |  | 0,179 | 0,179 |  |
| 50 | Луговая | 0,260 |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 | 0,260 |  |
| 51 | М. Горького | 0,630 | 0,330 | 0,300 |  |  |  | 0,630 | 0,630 |  |
| 52 | Маяковского | 0,600 |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 | 0,600 |  |
| 53 | Металлистов | 0,740 | 0,740 |  |  |  |  | 0,740 | 0,740 |  |
| 54 | Металлистов 1 пер. | 0,592 | 0,592 |  |  |  | 0,592 | 0,000 |  |  |
| 55 | Металлистов 3-й пер. | 0,277 | 0,277 |  |  |  |  | 0,277 | 0,277 |  |
| 56 | Мичурина | 0,578 |  | 0,578 |  |  |  | 0,578 | 0,578 |  |
| 57 | Мобилизационная набережная | 1,868 |  | 1,868 |  |  |  | 1,868 | 1,868 |  |
| 58 | Молодёжная | 0,512 |  |  | 0,512 |  |  | 0,512 | 0,512 |  |
| 59 | Некрасова | 0,475 |  |  | 0,475 |  |  | 0,475 | 0,475 |  |
| 60 | Некрасова пр-д | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  | 0,133 | 0,133 |  |
| 61 | Новая | 0,794 |  | 0,794 |  |  |  | 0,794 | 0,794 |  |
| 62 | Новогородская набережная | 2,424 | 0,210 |  | 2,214 |  | 0,210 | 2,214 | 2,214 |  |
| 63 | Новоторжская | 0,560 |  |  | 0,560 |  |  | 0,560 | 0,560 |  |
| 64 | Новоторжский 1 пер. | 0,160 |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 | 0,160 |  |
| 65 | Новоторжский 2 пер. | 0,198 |  |  | 0,198 |  |  | 0,198 | 0,198 |  |
| 66 | Новоторжский 3-й пер. | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 67 | Огородная | 0,648 |  |  | 0,648 |  |  | 0,648 | 0,648 |  |
| 68 | Октябрьская | 0,330 | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 | 0,330 |  |
| 69 | Осташковская | 1,039 | 1,039 |  |  |  |  | 1,039 | 1,039 |  |
| 70 | Островского | 0,393 |  | 0,393 |  |  |  | 0,393 | 0,393 |  |
| 71 | Падерина | 0,202 | 0,202 |  |  |  | 0,202 | 0,000 |  |  |
| 72 | Первомайская | 1,297 | 1,297 |  |  |  |  | 1,297 | 1,297 |  |
| 73 | Первомайский 1 пер. | 0,626 |  |  | 0,626 |  |  | 0,626 | 0,626 |  |
| 74 | Первомайский 2 пер. | 0,085 |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 | 0,085 |  |
| 75 | Первомайский пер. | 0,240 |  | 0,240 |  |  |  | 0,240 | 0,240 |  |
| 76 | Перовского | 0,766 | 0,766 |  |  |  |  | 0,766 | 0,766 |  |
| 77 | Пионерский пер. | 0,941 | 0,941 |  |  |  | 0,313 | 0,628 | 0,628 |  |
| 78 | Подольная | 1,686 | 1,686 |  |  |  |  | 1,686 | 1,686 |  |
| 79 | Поклонницкая | 0,890 |  |  | 0,890 |  |  | 0,890 | 0,890 |  |
| 80 | Поклонницкий пр-д | 0,490 |  |  | 0,490 |  |  | 0,490 | 0,490 |  |
| 81 | Проезд пер. Ржевский - Республиканская | 0,104 |  |  | 0,104 |  |  | 0,104 | 0,104 |  |
| 82 | Проезд Энгельса - 2-я Пугачёва | 0,208 |  |  | 0,208 |  |  | 0,208 | 0,208 |  |
| 83 | Пролетарская | 1,390 | 1,390 |  |  |  | 1,390 | 0,000 |  |  |
| 84 | 1-ая Пугачёва | 1,135 | 1,135 |  |  |  |  | 1,135 | 1,135 |  |
| 85 | 2-ая Пугачёва | 0,429 | 0,429 |  |  |  |  | 0,429 | 0,429 |  |
| 86 | 1-ый пер. Пугачёва | 0,225 |  |  | 0,225 |  |  | 0,225 | 0,225 |  |
| 87 | 2-ой пер. Пугачёва | 0,184 |  |  | 0,184 |  |  | 0,184 | 0,184 |  |
| 88 | Пустынь | 1,166 |  | 1,166 |  |  |  | 1,166 |  | 1,166 |
| 89 | Пушкина | 0,549 |  |  | 0,549 |  |  | 0,549 | 0,549 |  |
| 90 | Пушкина пер. | 0,629 |  |  | 0,629 |  |  | 0,629 | 0,629 |  |
| 91 | Радищева | 1,154 | 1,154 |  |  |  |  | 1,154 | 1,154 |  |
| 92 | Редькино | 0,314 |  |  | 0,314 |  |  | 0,314 |  | 0,314 |
| 93 | Раннее Утро | 0,280 |  |  | 0,280 |  |  | 0,280 | 0,280 |  |
|  | Республиканская | 0,627 |  | 0,627 |  |  |  | 0,627 | 0,627 |  |
| 94 | Республиканский пер. | 0,402 |  |  | 0,402 |  |  | 0,402 |  | 0,402 |
| 95 | Ржевская | 2,530 | 2,530 |  |  | 2,530 |  | 0,000 |  |  |
| 96 | Ржевский 2 пер. | 0,785 |  |  | 0,785 |  |  | 0,785 | 0,785 |  |
| 97 | Ржевский 3-й пер. | 0,368 |  |  | 0,368 |  |  | 0,368 | 0,368 |  |
| 98 | Ржевский пер. | 0,281 |  | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 0,281 |  |
| 99 | Ручейная | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 100 | С.Разина | 1,366 | 0,950 | 0,416 |  | 0,565 | 0,350 | 0,451 | 0,451 |  |
| 101 | Садовая | 0,632 | 0,244 | 0,388 |  |  | 0,244 | 0,388 | 0,388 |  |
| 102 | Свердлова | 0,961 | 0,961 |  |  |  |  | 0,961 | 0,961 |  |
| 103 | Свердлова пер. | 0,639 | 0,639 |  |  |  |  | 0,639 | 0,639 |  |
| 104 | Северная | 0,436 |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 | 0,436 |  |
| 105 | Северный пр-д | 0,363 |  |  | 0,363 |  |  | 0,363 | 0,363 |  |
| 106 | Сенная | 0,618 |  | 0,618 |  |  |  | 0,618 | 0,618 |  |
| 107 | Сенной пер. | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 | 0,124 |  |
| 108 | Сиреневый бульвар | 0,512 |  |  | 0,512 |  |  | 0,512 | 0,512 |  |
| 109 | Совхозная | 0,212 |  |  | 0,212 |  |  | 0,212 | 0,212 |  |
| 110 | Совхозный 1 пер. | 0,147 |  | 0,147 |  |  |  | 0,147 | 0,147 |  |
| 111 | Совхозный 2 пер. | 0,135 |  | 0,135 |  |  |  | 0,135 | 0,135 |  |
| 112 | Совхозный 3-й пер. | 0,208 |  |  | 0,208 |  |  | 0,208 | 0,208 |  |
| 114 | Соминка | 1,080 |  |  | 1,080 |  |  | 1,080 |  | 1,080 |
| 115 | Спартака | 1,366 | 1,366 |  |  |  | 0,850 | 0,516 | 0,516 |  |
| 116 | Спартака пер. | 0,274 |  | 0,274 |  |  |  | 0,274 | 0,274 |  |
| 117 | Стадионная | 0,920 | 0,920 |  |  |  | 0,920 | 0,000 |  |  |
| 118 | Стариций 1 пер. | 0,078 |  | 0,078 |  |  |  | 0,078 | 0,078 |  |
| 119 | Студенческая | 0,509 | 0,509 |  |  |  |  | 0,509 | 0,509 |  |
| 120 | Суворова | 0,294 | 0,294 |  |  |  |  | 0,294 | 0,294 |  |
| 121 | Тверецкая набережная | 2,854 | 1,110 |  | 1,744 | 1,110 |  | 1,744 | 1,744 |  |
| 122 | Товарный двор | 0,258 |  | 0,258 |  |  |  | 0,258 | 0,258 |  |
| 123 | Торговые ряды | 0,228 | 0,228 |  |  |  | 0,228 | 0,000 |  |  |
| 124 | Тургенева | 0,260 |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 | 0,260 |  |
| 125 | Урицкого | 0,720 | 0,720 |  |  |  |  | 0,720 | 0,720 |  |
| 126 | Чайковского | 0,260 |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 | 0,260 |  |
| 127 | Чапаева | 0,720 |  | 0,720 |  |  |  | 0,720 | 0,720 |  |
| 128 | Чехова | 1,719 | 1,719 |  |  |  |  | 1,719 | 1,719 |  |
| 129 | 1-ый пер. Чехова | 0,203 |  |  | 0,203 |  |  | 0,203 | 0,203 |  |
| 130 | 2-ой пер. Чехова | 0,245 |  | 0,245 |  |  |  | 0,245 | 0,245 |  |
| 131 | 3-ий пер. Чехова | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 0,024 | 0,024 |  |
| 132 | 4-ый пер. Чехова | 0,356 |  |  | 0,356 |  |  | 0,356 | 0,356 |  |
| 133 | Шевченко | 0,764 |  |  | 0,764 |  |  | 0,764 | 0,764 |  |
| 134 | Энергетиков | 0,519 | 0,519 |  |  |  | 0,519 | 0,000 |  |  |
| 135 | Энтузиастов | 0,385 |  | 0,385 |  |  |  | 0,385 | 0,385 |  |
|  | ИТОГО | 85,928 | 46,675 | 14,299 | 24,954 | 4,627 | 12,366 | 68,935 | 65,695 | 2,962 |
|  | ВСЕГО | 109,834 | 70,581 | 14,299 | 24,954 | 10,958 | 18,865 | 80,012 | 71,161 | 8,573 |

Основные проблемы в сфере дорожного хозяйства и причины их возникновения:

- существующая улично-дорожная сеть города по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития муниципального образования город Торжок, так и требованиям безопасности дорожного движения;

- подавляющее большинство дорожного покрытия улиц города реконструировалась по уже имеющимся структурам расположения улиц, их размеров и существующего дорожного покрытия (булыжная мостовая, песчано-гравийное покрытие), однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог города были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;

- проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности, который в 2010 году составлял 22% от необходимого, а уровень финансирования ремонта менее 5%.

Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступности.

По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т.е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности.

В 2010 году наметилась тенденция роста вложения денежных средств в ремонт дорожного покрытия, так благодаря софинансированию из областного бюджета было отремонтировано 2,308 км участков улиц города на сумму 20 996 тыс. руб.

В июне 2010 года муниципальное образование город Торжок приняло участие в конкурсе департамента транспорта и связи Тверской области  «О предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения».    В конкурсную заявку были включены 9 объектов города, общим объёмом работ по  ремонту дорожного покрытия  на 73153,5 тыс. руб. со сроком выполнения работ в 2011 году. Выполнены проекты на 11 участков дорог по улицам города  Торжка, что позволит участвовать в конкурсе по ремонту автомобильных дорог на 2012 год на условиях софинансирования из областного  бюджета.

Основные направления решения указанных проблем в сфере дорожного

хозяйства

На 2011 год запланировано выполнение капитального ремонта полотна улиц местного значения; Дзержинского, Ст. Разина, Водопойная, Ржевская, Новгородская набережная, пл. Ананьина, Безымянный переулок, Ленинградское шоссе, Калининское шоссе на сумму 73 153,5 тыс. руб.

На 2012 год запланировано выполнение ремонтных работ дорожного полотна улиц местного значения:  1-ая Пугачёва, Металлистов, Спартака,  Студенческая, Вокзальная, Подольная, Бакунина, пер. Свердлова и межквартальных подъездов к домам.

При выполнении работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе улицы  Мира – Калининского шоссе предусмотрен ремонт дорожного покрытия участков улицы Энгельса (от ул. Дзержинского до железнодорожного переезда и от ул. Островского до воинской части) со строительством  тротуаров,  оборудованных заездными карманами  и  пешеходными переходами  автобусных остановок, выполнения капитального ремонта железнодорожного переезда до начала реконструкции путепровода, выполнение строительство линии уличного освещения от ул. Островского до воинской части. Для разгрузки транспортного движения по ул. Энгельса предусмотрен  ремонт дорожного покрытия улиц  Чехова, Урицкого, установка двух светофорных объектов на Т-образных перекрёстках: а) улиц  Энгельса – Дзержинского, б) 1-ого переулка  Металлистов – Ленинградское шоссе. При реконструкции путепровода будут произведены ремонт и обустройство тротуаров на развязках.

В 2012 году намечено выполнение проектных работ по ремонту мостов через р. Тверца (Троицкий, Центральный) и через ручей Здоровец в створе пл. Пушкина и улицы Медниковых, которые планируется произвести в 2013 году.

В 2013 году будет выполнен  проект организации дорожного движения по улицам муниципального образования город Торжок.

1.2. Транспортная отрасль

В настоящее время в городе и пригороде действуют 46 маршрутов. Пассажирские перевозки населения осуществляют:

ОАО «Торжокское ПАТП» - 15 маршрутов;

МУП «Звезда» - 6 маршрутов;

индивидуальные предприниматели (6 человек) – 25 маршрутов.

Протяженность маршрутной сети составляет 362 км.

Действующие городские и пригородные маршруты

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км. (в одну сторону) | Количество рейсов за день (кругорейс) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межсубъектные |  |  |
| 1 | Полиграфкрасок – д. Прутня | 12,6 | 11 рейсов в день |
| 2 | Санаторий Митино – Марс – пл. Пушкина – пл. Ильинская – Санаторий Митино | 18,4 | 9 рейсов в день |
|  | (выходные дни) |  | 11 рейсов в день |
| 3 | ул. Чехова –– д. Дубровка | 13,8 | 8 рейсов в день |
|  | (выходные дни |  | 6 рейсов в день |
| 4 | Обувная ф-ка– п. Славный | 16,9 | 7 рейсов в день |
|  | (выходные дни |  | 6 рейсов в день |
| 5 | Санаторий «Митино» - ПАТП | 11,6 | 11 рейсов в день |
|  | (выходные дни) |  | 9 рейсов в день |
| 6 | ОАО «ТЗПК» - п. Славный | 16,2 | 9 рейсов в день |
| 7 | П.Славный – пл. 9 января | 14,1 | 9 рейсов в день |
| 8 | Митино – д. Дубровка | 12,8 | 9 рейсов в день |
| 9 | Митино – с. Семеновское | 12,6 | 9 рейсов в день |
| 10 | Митино – п. Грузины | 19,9 | 6 рейсов в день |
|  | Городские: |  |  |
| 11 | Володарского - Митино | 7,8 | 9 рейсов в день |
| 12 | Газопровод - Индустриальная | 10,1 | 14 рейсов в день |
| 13 | Митино – Луначарского | 8,2 | 6 рейсов в день |
| 14 | Митино – Луначарского | 8,2 | 14 рейсов в день |
| 15 | Чехова – Старицкая | 8,2 | 11 рейсов в день |
| 16 | Газопровод - Чехова | 10,9 | 13 рейсов в день |
| 17 | Старицкая - Митино | 8,8 | 12 рейсов в день |
| 18 | Путепровод - Митино | 7,2 | 15рейсов в день |
| 19 | Нефтебаза – Энгельса | 6,4 | 4 рейса в день |
| 20 | Обувная ф-ка – Энгельса | 6,1 | 14 рейсов в день |
| 21 | Володарского - Чехова | 7,5 | 12 рейсов в день |
| 22 | Митино – ул. Энгельса – Марс – Митино | 10,9 | 8 рейсов в день |
|  | (по субботам) |  | 5 рейсов в день |
| 23 | Пл. Пушкина - Митино | 8,7 | 10 рейсов в день |
| 24 | Вокзал - Митино | 7,9 | 8 рейсов в день |
| 25 | Газопровод - Митино | 10,8 | 10 рейсов в день |
| 26 | Митино - Газопровод | 11,2 | 9 рейсов в день |
| 27 | Митино - Энгельса | 12,1 | 8 рейсов в день |
| 28 | Митино - Красноармеская | 9,7 | 8 рейсов в день |
| 29 | Митино - Володарского | 10,2 | 9 рейсов в день |
| 30 | Митино - Газопровод | 10,2 | 9 рейсов в день |
| 31 | Володарского - Митино | 10,8 | 8 рейсов в день |
| 32 | Красноармейская - Митино | 8,9 | 8 рейсов в день |
| 33 | Газопровод - Гончарная | 10,6 | 9 рейсов в день |
| 34 | Володарского - Чехова | 10,1 | 9 рейсов в день |
| 35 | Митино - Газопровод | 10,8 | 10 рейсов в день |
| 36 | Газопровод - Митино | 10,8 | 9 рейсов в день |
| 37 | Митино - Марс | 8,6 | 7 рейсов в день |
| 38 | Старицкая - Газопровод | 10,4 | 9 рейсов в день |
| 39 | Старицкая - Митино | 11,0 | 9 рейсов в день |
| 40 | Марс - Митино | 8,6 | 7 рейсов в день |
| 41 | Митино- пл. Пушкина | 8,2 | 8 рейсов в день |
| 42 | Пл. Ильинская - Митино | 6,9 | 9 рейсов в день |
| 43 | Газопровод - Володарского | 9,2 | 9 рейсов в день |
| 44 | Красноармеская – Марс - Митино | 9,8 | 9 рейсов в день |
| 45 | Чехова - Ржевская | 10,6 | 9 рейсов в день |
| 46 | Авиационная - Гончарная | 8,7 | 9 рейсов в день |
|  | Общее количество автобусов используемых на маршрутах, составляет 53 единицы. Транспортные средства перевозчиков |
| № п/п | Марка транспортного средства | Год выпуска | Посадочные места | Процент износа | Срок эксплуатации |
|  | ОАО «Торжокское ПАТП» |
| 1. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 40 | 3 года |
| 2. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 40 | 3 года |
| 3. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 40 | 3 года |
| 4. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 40 | 3 года |
| 5. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 40 | 3 года |
| 6. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 35 | 3 года |
| 7. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 35 | 3 года |
| 8. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 35 | 3 года |
| 9. | Паз 32054 | 2007 | 25 | 35 | 3 года |
| 10. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 35 | 3 года |
| 11. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 35 | 3 года |
| 12. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 35 | 3 года |
| 13. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 35 | 3 года |
| 14. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 35 | 3 года |
| 15. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 16. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 17. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 18. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 19. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 20. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
| 21. | Лиаз 525635 | 2007 | 44 | 30 | 3 года |
|  | МУП «Звезда» |
| 22. | Паз 320540 | 2003 | 25 | 85 | 7 лет |
| 23. | Паз 320540 | 2003 | 25 | 85 | 7 лет |
| 24. | ГАЗ 322132 | 2008 | 13 | 25 | 2 года |
| 25. | ГАЗ 322132 | 2008 | 13 | 25 | 2 года |
| 26. | ГАЗ 322132 | 2009 | 13 | 20 | 2 года |
| 27. | ГАЗ 322132 | 2009 | 13 | 20 | 2 года |
| 28. | ГАЗ 322132 | 2005 | 13 | 50 | 5 лет |
|  | И П Хорьков И. Б. |
| 29. | Паз 32054 | 2004 | 22 | 90 | 5 лет |
| 30. | Паз 32054 | 1992 | 22 | 250 | 10 лет |
| 31. | Паз 32054 | 2005 | 22 | 48 | 5 лет |
| 32. | Паз 32054 | 2001 | 22 | 120 | 9 лет |
| 33. | Паз 32054 | 2006 | 22 | 57 | 4 года |
| 34. | ГАЗ 322132 | 2004 | 13 | 77 | 6 лет |
| 35. | ГАЗ 322132 | 2006 | 13 | 65 | 5 лет |
| 36. | HYUNDAI | 2007 | 18 | 35 | 3 года |
|  | И П Сорокин В.Г. |
| 37. | Паз 32054 | 2004 | 22 | 67 | 6 лет |
| 38. | Паз 32054 | 2007 | 22 | 35 | 4 года |
| 39. | Паз 32054 | 2009 | 22 | 20 | 2 года |
| 40. | ГАЗ 322132 | 2006 | 13 | 65 | 5 лет |
|  | И П Беллон А. Х. |
| 41. | Паз 32054 | 2003 | 22 | 85 | 6 лет |
| 42. | Паз 32054 | 2004 | 22 | 80 | 5 лет |
| 43. | Паз 32054 | 2006 | 22 | 65 | 5 лет |
| 44. | Паз 32054 | 2006 | 22 | 65 | 4 года |
| 45. | Паз 32054 | 2008 | 22 | 25 | 3 года |
| 46. | Паз 32054 | 2008 | 22 | 20 | 2 года |
| 47. | ГАЗ 322132 | 2005 | 13 | 67 | 5 лет |
| 48. | ГАЗ 322132 | 2008 | 13 | 25 | 2 года |
|  | И П Ботылёва Л. А. |
| 49. | Паз 32054 | 2007 | 22 | 30 | 4 года |
| 50. | Паз 32054 | 2008 | 22 | 25 | 3 года |
|  | И П Остривная Н. Г. |
| 51. | ГАЗ 322132 | 2006 | 13 | 57 | 5 лет |
| 52. | ГАЗ 322132 | 2007 | 13 | 51 | 4 года |
| 53. | ГАЗ 322132 | 2008 | 13 | 25 | 3 года |

В настоящее время ОАО «Торжокское ПАТП» предпринимает активные меры к улучшению финансового состояния предприятия, формирует политику с целью возращения лидирующего положения в сфере пассажирских перевозок. В  2007-2009 годах автобусный парк предприятия пополнен 36 новыми автобусами.

МУП «Звезда» осуществляет деятельность по пассажирским перевозкам на шести маршрутах.Предприятие работает в сфере пассажирских перевозок с 2002 года. В настоящее время автобусный парк предприятия в основной своей массе требует обновления. Благодаря эффективной организации ремонтно-технического подразделения, предприятие поддерживает парк эксплуатируемых автобусов в техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям нормативных актов, регламентирующих пассажирские перевозки.

Пассажирские перевозки в городе осуществляют и индивидуальные предприниматели:

ИП Белон Андрей Христьянович – 8 (восемь) – маршрутов;

ИП Ботылева Людмила Анатольевна – 2 (два) – маршрута;

ИП Сорокин Валерий Гаврилович – 4 (четыре) – маршрута;

ИП Хорьков Игорь Борисович – 8 (восемь) – маршрутов;

ИП Остривная Наталья Геннадьевна – 3 (три) – маршрута.

Индивидуальные предприниматели работают на рынке пассажирских перевозок в соответствии с Законом Тверской области от 12.10.2010 №75-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области»,  Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образовании город Торжок Тверской области, утвержденным Решением Торжокской городской Думы от 27.01.2011  №18. Все вышеперечисленные предприниматели в настоящее время проводят активную замену подвижного состава, основную массу которого составляли автобусы «Газель», на автобусы «ПАЗ».

Процесс автомобилизации не может ограничиваться только увеличением парка авто-  мобилей, он так же вызывает необходимость решения ряда вопросов, направленных на

дальнейшее развитие материально-технической базы и повышения эффективности эксплуатации. Одним из возможных путей решения задачи повышения эффективности капитальных вложений и снижения издержек является внедрение спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС».

Администрация муниципального образования город Торжок обеспечивает контроль за соблюдением условий договоров с перевозчиками  на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения, в установленном порядке принимает решения об открытии, изменении или закрытии муниципальных маршрутов регулярного сообщения автомобильного транспорта,  утверждает паспорта, выдает разрешения на право работы по маршрутам согласовывает расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярного сообщения автомобильного транспорта.

Основной проблемой «частных» перевозчиков является их слабая материально-техническая база, отсутствие схем резервирования, что приводит к отсутствию автобуса на маршруте в случае его неисправности. С целью упорядочения работы на маршрутах с предпринимателями заключаются договора, где оговорены условия и срок отсутствия автобуса на маршруте, который не может превышать 7 дней. В прессе, на официальном сайте администрации города опубликовано сводное расписание движения маршрутных такси, что позволило отрегулировать время движения каждого маршрутного такси на маршруте.

В настоящее время существует проблема транспортной доступности некоторых улиц города. Доля населения, проживающая на улицах города, не имеющая транспортной доступности составляет 8%.

Основные направления решения проблем в транспортной сфере

Организация транспортного обслуживания населения на всех  маршрутах автомобильного транспорта посредством заключения муниципальных контрактов с перевозчиками.

Обеспечение круглогодичной транспортной доступности всех частей города путем увеличение количества постоянных маршрутов для осуществления пассажирских перевозок.

Оборудование автобусов спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС».

1.3. Отрасль связи

Связь на территории города  находится на уровне среднего показателя по России.

На территории города транслируются радиопрограммы: «Русское Радио», «Маяк», «Ретро FМ», «Дорожное радио», «Радио Дача», «Love Радио».

Программы, транслируемые на территории города

| № п\п | Наименование телепрограммы | Охват населения программой (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОРТ | 100% |
| 2. | Россия-1 | 100% |
| 3. | ТВЦентр | 100% |
| 4. | Культура | 100% |
| 5. | Стоп-шоп | 71% |
| 6. | Спорт-Россия-2 | 85% |
| 7. | НТВ | 100% |
| 8. | СТС | 71% |
| 9. | ТВ-3 | 80% |
| 10. | ТНТ | 71% |
| 11. | Радость моя | 40% |
| 12. | ТВ-5 | 100% |
| 13. | ТВ-7 | 100% |
| 14. | Муз ТВ | 70% |
| 15. | Звезда | 81% |
| 16. | Россия - 24 | 71% |
| 17. | Союз | 40% |
| 18. | ТК «Беркут» | 100% |
| 19. | Домашний | 71% |
| 20. | Карусель | 80 |

По состоянию на 01.12.2010 г. на территории города услуги мобильной связи оказывают 4 оператора:

ОАО МТС – зона покрытия около 95% территории города;

ЗАО «ВымпелКом» (БИ Лайн) - зона покрытия около 95% территории города;

ЗАО «Мегафон» - зона покрытия около 95% территории города;

ОАО «Теле-2» - зона покрытия около 90% территории города.

В городе Торжок  10597 абонентов телефонной сети ОАО «Центр Телеком», установлено 4 телефонных станции, из них 3 цифровых. Суммарная монтированная ёмкость АТС 12600 абонентов. Задействованная номерная ёмкость по городу Торжку – 84,1%. Плотность телефонной сети на 100 жителей в городе Торжке составляет – 22,36. Количество не удовлетворённых заявлений на установку телефонов – 0, удовлетворённых в 2010 году – 223. Общая протяжённость кабельных линий связи-946,5 км, воздушных-4 км.

В городе Торжке оператор универсального обслуживания ОАО  «Центр Телеком» оказывает универсальные услуги телефонной связи с использованием 18 таксофонов.

На территорию муниципального образования г. Торжок в условиях жесткой конкуренции выходят дочерние фирмы других организаций (ООО «ТТК», ООО «Интеграл», ЗАО  «Аннет»), предоставляющих услуги для населения и юридических лиц по подключению сети интернет, кабельного телевидения и телефонной  кабельной связи.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» подключены к сети Интернет все школы на территории города Торжка. Скорость подключения школ к сети Интернет составляет 128 Кбит/с.

В 2010 году введен в эксплуатацию узел КСПД в г. Торжок, что позволяет обеспечить более высокое качество и надежность междугородной связи, а так же доступ к сети передачи данных и сети Интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Телекоммуникационная инфраструктура администрации муниципального образования город Торжок включает в себя структурную кабельную систему (СКС), которая охватывает 16 объектов (муниципальные учреждения и предприятия ЖКХ) территориально разнесенных по городу, при этом они  объединены 8-канальным волоконно-оптическим кабелем связи (ВОСК) общей длинной 15000 метров  в  одноранговую  компьютерную сеть с использованием  топологической схеме «звезда».  Это дает возможность  обеспечить надежную и стабильную производительность сети на скорости до 1 Гб/с.

Выполнено подключение в учреждениях – распорядителях бюджетных средств клиентских рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом муниципального образования АСУБП(мо).

Организованы и проводятся совместно с «Центртелекомом» видеоконсультации больных Торжокской ЦРБ с медучреждениями г. Твери и Москвы и дистанционное обучение медперсонала.

Обеспечивается  документооборот  между отделами администрации, администрацией  и муниципальными учреждениями.

Организовано централизованное использование правовых баз данных Консультант.

Основные направления решения проблем в сфере связи

Развитие различных видов связи и телекоммуникаций на территории города,  уменьшение диспропорций в уровне услуг связи, обеспечение доступности услуг связи, телевидения и Интернет населению города Торжка.

Постановлением администрации города Торжка от 22.02.2011 № 70 создан Совет по информационно-коммуникационным технологиям  муниципального образования город Торжок, основной задачей которого является  модернизация локальной сети:

обеспечение учреждений защищённым постоянным подключением к интернету, позволяющим использовать современные телекоммуникационные возможности (видеосвязь, телемедицина и т.п.);

обеспечение учреждений актуальным антивирусным программным обеспечением;

внедрение IP-телефонии для администрации города и учреждении;

размещение муниципального заказа на  электронных торговых площадках;

внедрение отраслевых информационных систем в   структурных подразделениях администрации муниципального образования город Торжок;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципальных учреждений и предприятий города;

создание информационной системы топливно-энергетического комплекса, в том числе информационной системы "Котельное оборудование", для повышения оперативности при планировании работ и принятии управленческих решений: по перспективам развития систем теплоснабжения, по обеспечению бесперебойного снабжения тепловой энергией предприятий и населения, по учету и сбережению топливно-энергетических ресурсов, по устойчивому развитию предприятий, производящих тепловую энергию;

создание информационной системы "Паспортизация образовательных учреждений муниципального образования город Торжок;

создание информационной системы "Паспортизация учреждений культуры муниципального образования город Торжок, участие в образовательных интернет-порталах и системе дистанционного обучения решающие вопросы информационного обеспечения школьников и их родителей о ходе повседневного учебного процесса и решающие прочие задачи в сфере образования.

2. Срок реализации программы.

Программа реализуется в течение 2011-2013 годов.

3. Мероприятия реализации программы

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы приведен в приложениях  1 и 2 к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на достижение стратегических  целей и  тактических задач Программы.

4.Объем и источники финансирования

Общий объём финансирования Программы 232 694,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 144 475,5 тыс. руб., областного бюджета 88219,2 тыс.руб.

|  | РП | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Бюджет МО г. Торжок | областной бюджет Тверской области | всего | Бюджет МО г. Торжок | областной бюджет Тверской области | всего | Бюджет МО г. Торжок | областной бюджет Тверской области |
|  | 0408 | 73153,5 | 36910,9 | 36 242,6 | 74 667,8 | 52 503,9 | 22 163,9 | 84 873,4 |  | 55060,7 | 29812,7 |
|  | 0409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 0410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 73153,5 | 36910,9 | 36242,6 | 74667,8 | 52503,9 | 22 163,9 | 84 873,4 | 55060,7 | 29812,7 |

- Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы

Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;

принимает все необходимые меры для получения ресурсов из областного бюджета;

проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий;

Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми на конкурсной основе. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, определяющих права и обязанности муниципального заказчика и исполнителей работ.

7. Мониторинг Программы

В течение всего периода реализации Программы отделом жизнеобеспечения администрацией города осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Результаты ежеквартального мониторинга по итогам первого, второго кварталов  представляются в департамент транспорта и связи Тверской области и в отдел экономики и прогнозирования администрации города в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно установленной форме.

Результаты ежеквартального мониторинга по итогам третьего квартала вместе с  пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы, представляются в департамент транспорта и связи Тверской области и в отдел экономики и прогнозирования администрации города в срок не позднее 20 октября текущего финансового года.

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Результаты ежегодного мониторинга вместе с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляются в департамент транспорта и связи Тверской области и  в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города.

Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования город Торжок Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

законодательные риски, которые возникают вследствие  несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие  катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

К внутренним рискам относятся:

риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

недостаточный уровень профессионального менеджмента.

Приложение 1

к  долгос

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе муниципального

образования город Торжок «Развитие сферы транспорта,

связи и дорожного хозяйства муниципального

образования город Торжок Тверской области

на 2011-2013 годы»

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы Развития

сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок  Тверской области

на 2011- 2013годы

| № п/п п/п | Ключевое действие по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства: |  |
| 1.1 | о классификации улично-дорожной сети местного значения; | 4 квартал 2011 года |
| 1.2 | о перечне улично-дорожной сети местного значения; | 4 квартал 2011 года |
| 1.3 | о сохранности улично-дорожной сети (в части выдачи разрешений на перевозку транспортным средствам крупногабаритного и тяжеловесного груза по дорогам местного значения); | 2 квартал 2012 года |
| 1.4 | об уполномоченном органе на осуществление дорожной деятельности | 4 квартал 2012 года |
| 2 | Содержание улично-дорожной сети г.Торжок |  |
| 2.1. | Размещение заказа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в летний период | Ежегодно 1 квартал |
| 2.2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в летний период | Ежегодно 1 квартал |
| 2.3. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в летний период | Ежегодно 4 квартал |
| 2.4. | Размещение заказа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в зимний период | Ежегодно 3 квартал |
| 2.5. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в зимний период | Ежегодно 3 квартал |
| 2.6. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения в зимний период | Ежегодно 2 квартал |
| 3 | Разработка проектной документации на объекты текущего ремонта улично-дорожной сети местного значения | Ежегодно до 01.10. |
| 3.1. | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объект капитального ремонта улично-дорожной сети местного значения | 2 квартал 2012, 2013 |
| 3.2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объект капитального ремонта улично-дорожной сети местного значения | 2 квартал 2012, 2013 |
| 3.3. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объект капитального ремонта улично-дорожной сети местного значения | 3 квартал 2012, 2013 |
| 4 | Текущий ремонт покрытия по улицам местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова), Дзержинского (от Ильинской пл.до шк. Искуств), Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карла Маркса), Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой наб. до ул. Демьяна Бедного),Ржевская, Новгородская наб., Калининское шоссе, участок от пл. 9 Января до пл. Ананьина, Безымянный пер. - в рамках ГЦП «Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования город Торжок на 2009-2013 годы». | 2011 |
|  | Текущий ремонт покрытия улиц местного значения Бакунина (от ул. Гражданской до ул. Ломоносова), Подольная (от з-да "Марс" до Безымянного пер.), 1-ая Пугачёва, Студенческая, Вокзальная, Металлистов, пер. Свердлова и межквартальных подъездов к домам. | 2012 |
|  | Текущий ремонт покрытия улиц местного значения Володарского, Гончарная, Конная, Кожевников, Луначарского, КарлаМаркса. | 2013 |
| 4.1. | Размещение заказа на выполнение работ на объектах ремонта улично-дорожной сети местного значения согласно проектной документации и межквартальных подъездов к домам. | 1 квартал 2011,2012, 2013 |
| 4.2. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ на объектах ремонта улично-дорожной сети местного значения согласно проектной документации и межквартальных подъездов к домам. | 1 квартал 2011, 2012, 2013 |
| 4.3. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте ремонта улично-дорожной сети местного значения согласно проектной документации и межквартальных подъездов к домам. | 3 квартал 2011,2012, 2013 |
| 5 | Создание условий для транспортного обслуживания населения муниципального образования |  |
| 5.1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере транспорта: |  |
| 5.1.1 | - о легковых такси; | 2 квартал 2012 |
| 5.1.2 | -о типовом договоре между заказчиком и исполнителем пассажирских муниципальных автобусных перевозок муниципального образования | 4 квартал 2011 |
| 5.1.3 | - о реестре муниципальных маршрутов; | 4 квартал 2011 |
| 5.1.4 | - об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании | 4 квартал 2011 |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах городского транспорта |  |
| 6.1. | Заключение договоров на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | 1 квартал, 2012, 2013 |
| 6.2. | Подписание акта приемки и сдачи результатов оказания услуг согласно заключенному договору на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | 4 квартал 2011, 2012, 2013 |
| 7 | Внедрение оснащенности транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС |  |
| 7.1. | Мониторинг размещение заказа на выполнение работ по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | 3 квартал 2012, 2013 |
| 7.2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | 3 квартал 2012, 2013 |
| 7.3. | Подписание акта приемки и сдача результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | 4 квартал 2012, 2013 |
| 8 | Организация работы Совет по информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | Ежеквартально |
| 9 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования | 2012 |
| 9.1. | Разработка и утверждение муниципального правового акта в сфере информационных технологий и связи о долгосрочной программе информатизации муниципального образования | 4 квартал 2011 |
| 10 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | 2011 2012, 2013. |

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе муниципального

образования город Торжок «Развитие сферы транспорта,

связи и дорожного хозяйства муниципального

образования город Торжок Тверской области

на 2011-2013 годы»

Перечень ключевых действий на 2011 год по выполнению мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства города Торжка Тверской области

на 2011 - 2013 годы»

| № п/п | Ключевое действие по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний и зимний периоды. | 1 квартал 2011 года |
| 2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова) | 1 квартал 2011 года |
| 3. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Дзержинского ( от Ильинской площади до школы искусств) | 1 квартал 2011 года |
| 4. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ст. Разина (от Ильинской пл. до ул. К. Маркса | 1 квартал 2011 года |
| 5. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | 1 квартал 2011года |
| 6. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | 1 квартал 2011 года |
| 7. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Новгородская наб, | 1 квартал 2011года |
| 8. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | 1 квартал 2011 года |
| 9. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | 1 квартал 2011года |
| 10.. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | 1 квартал 2011 года |
| 11. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний и зимний периоды. | Ежемесячно |
| 12. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова) | 3 квартал 2011 года |
| 13. | Подписание промежуточного акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | 3 квартал 2011 года |
| 14. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере транспорта: - об организации транспортного обслуживания населения | 3 квартал 2011 года |
| 15. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Дзержинского (от Ильинской площади до школы искусств) | 3 квартал 2011 года |
| 16. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карла Маркса | 3 квартал 2011 года |
| 17. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. К.Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | 3 квартал 2011 года |
| 18. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | 3квартал 2011 года |
| 19. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Новгородская наб. | 3 квартал 2011года |
| 20. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | 3 квартал 2011года |
| 21. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | 3 квартал 2011года |
| 22. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | 3 квартал 2011года |
| 23. | Заключение договора на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | 1 квартал 2011года |
| 24. | Подписание акта приемки и сдачи результатов оказания услуг согласно заключенному договору на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | 4 квартал 2011 года |
| 25. | Разработка и утверждение муниципального правового акта в сфере информационных технологий и связи о долгосрочной программе информатизации муниципального образования | 4 квартал 2011 года |
| 26. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере транспорта: - о типовом договоре между заказчиком и исполнителем пассажирских муниципальных автобусных перевозок в границах города; | 4 квартал 2011 года |

## Приложение 3

к долгосрочной целевой программе муниципального

образования город Торжок «Развитие сферы транспорта,

связи и дорожного хозяйства муниципального

образования город Торжок Тверской области

на 2011-2013 годы»

## Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы

## муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования

## город Торжок Тверской области на 2011-2013 годы »

Администратор – администрация муниципального образования город  Торжок (отдел жизнеобеспечения администрации города - далее ОЖО)

| Код ДЦП (XX.X.X.XX) | Цели, задачи, мероприятия, показатели | ед.изм. | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%) | 2011 год | 2012 год | Год завершения ДЦП 2013 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | Год достижения |
| 26.0.0.00 | Всего, в т.ч. | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 73 153,5 | 74667,8 | 84873,4 | 232694,7 | 2013 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 910,9 | 52503,9 | 55060,7 | 144475,5 | 2013 |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 242,6 | 22163,9 | 29812,7 | 88219,2 | 2013 |
| 26.1.0.00 | Стратегическая цель Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 100% | 73 153,5 | 74667,8 | 84873,4 | 232694,7 | 2013 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 910,9 | 52503,9 | 55060,7 | 144475,5 | 2013 |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 242,6 | 22163,9 | 29812,7 | 88219,2 | 2013 |
| 26.1.0.00.Ц1 | Показатель цели 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере дорожного хозяйства | % |  | Процентов от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год |  | 50 | 60 | 70 | 70 | 2013 |
| 26.1.0.00.Ц2 | Показатель цели 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере транспорта | % |  | Процентов от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год |  | 90 | 92 | 95 | 95 | 2013 |
| 26.1.0.00.Ц3 | Показатель цели 3. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере информационных технологий и связи | % |  | Процент от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год |  | 60 | 70 | 80 | 80 | 2013 |
| 26.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Развитие дорожного хозяйства муниципального образования | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 80% | 73 153,5 | 74667,8 | 84873,4 | 232694,7 | 2013 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 910,9 | 52503,9 | 55060,7 | 144475,5 | 2013 |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 242,6 | 22163,9 | 29812,7, | 88219,2 | 2013 |
| 26.1.1.00.З1 | Показатель задачи 1.1. Протяженность улично-дорожной сети с твердым типом покрытия, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км |  | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | 1 раз в полгода |  | 29,82 | 35,07 | 44,57 | 44,57 | 2013 |
| 26.1.1.00.З1 | Протяжённость улично- дорожной сети | км |  |  |  |  |  | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |  |
| 26.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства |  | Администрация города Торжка |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 26.1.1.01 М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие утвержденных муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства | Кол-во |  |  | Данные ОЖО | ежегодно |  | 2 | 1 | 0 | 3 | ежегодно |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.1 | - о классификации автомобильных дорог местного значения; | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. |  |  |  |  |
|  | - о перечне автомобильных дорог местного значения; | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |
|  | - о сохранности автомобильных дорог (в части выдачи разрешений на перевозку транспортным средствам крупногабаритного и тяжеловесного груза по дорогам местного значения); | квартал |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.02 | Мероприятия1. 1.2 Содержание улично-дорожной сети и сооружений на них | тыс. руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 30% |  | 29340,0 | 24248,0 | 53588,0 | 2013 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 29340,0 | 24248,0 | 53588,0 | 2013 |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Уменьшение количества предписаний по актам осмотра улично-дорожной сети ГИБДД | % |  | Отношение изменения показателей к уровню прошлого года | Данные ОЖО | ежегодно |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 2013 |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.2 | Размещение заказа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний и зимний периоды. | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний и зимний периоды. | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний и зимний периоды. | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. |  |  |
| 26.1.1.03 | Мероприятие 1.1.3 Разработка проектной документации на текущий ремонт улично-дорожной сети | тыс. руб. | Администрация города Торжка | Абсолютный показатель |  |  | 10% |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2013 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2013 |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия 1.1.3 Наличие проектной документации на текущий ремонт улично-дорожной сети | Да/нет (1/0) |  |  | Данные ОЖО | ежегодно |  |  | 1 | 1 | 1 | 2012 |
| 26.1.1.03.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Разработка проектной документации на текущий ремонт покрытия по улицам местного значения Луначарского, Конная, Кожевников, Гончарная, Володарского, Карла Маркса протяженностью 10,607 км. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.3.1 | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объект текущего ремонта покрытия по улицам местного значения Луначарского, Конная, Кожевников, Гончарная, Володарского, Карла Маркса. | квартал |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объект текущего ремонта покрытия по улицам местного значения Луначарского, Конная, Кожевников, Гончарная, Володарского, Карла Маркса | квартал |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объект текущего ремонта покрытия по улицам местного значения Луначарского, Конная, Кожевников, Гончарная, Володарского, Карла Маркса | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.03.2 | Мероприятие 1.1.3.2 Разработка проектной документации на объекты текущего ремонта мостов через река Тверца Центрального, Троицкого, моста через р. Здоровец протяженностью 0,291 км. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.3.2 | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекты текущего ремонта мостов через река Тверца Центрального, Троицкого, моста через р.Здоровец. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекты текущего ремонта мостов через р. Тверца Центрального, Троицкого, моста через р. Здоровец. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекты текущего ремонта мостов через р. Тверца Центрального, Троицкого, моста через р.Здоровец. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04 | Мероприятие 1. 1.4 Текущий ремонт покрытия по улицам местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова), Дзержинского (от Ильинской пл.до шк. Искуств), Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карда Маркса), Водопойная (от ул. Карда Маркса по Тверецкой наб. до ул. Демьяна Бедного), Ржевская, Новгородская наб., Калининское шоссе, участок от пл. 9 Января до пл. Ананьина, Безымянный пер., Бакунина (от ул. Гражданской до ул. Ломоносова), Подольная (от з-да "Марс" до безымянного пер., 1-ая Пугачёва, Студенческая, Вокзальная, Металлистов, пер. Свердлова, Володарского, Гончарная, Кожевников, Конная, Карла Маркса, Луначарского и межквартальных подъездов к домам. | Тыс. руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 50% | 73 153,5 | 44327,8 | 59625,4 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 910,9 | 22163,9 | 29812,7 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 36 242,6 | 22163,9 | 29812,7 |  |  |
| 26.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия1.1.4 Протяженность улично-дорожной сети с твердым типом покрытия, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км |  | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | ежегодно |  | 29,82 | 35,07 | 44,57 | 44,57 | 2013 |
| 26.1.1.04.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Ленинградское ш. (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова), | тыс. руб |  |  |  |  |  | 11 025,388 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 5 766,388 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 5 259,00 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.1 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ленинградское шоссе (от ул.Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул.Завидова) | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул.Завидова) | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ленинградское шоссе (от ул. Падерина до индустриального колледжа с подъездом к д/с №6 и №15 до ул. Завидова) | квартал |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Дзержинского (от Ильинской площади до школы искусств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 342,135 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3 171,035 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3 171,1 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.2 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Дзержинского (от Ильинской площади до школы искусств) | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Дзержинского (от Ильинской площади до школы искусств) | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Дзержинского (от Ильинской площади до школы искусств) | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.3 | Мероприятие 1.1.4.3 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Степана Разина (от Ильинской пл. до ул.Карла Маркса) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3 105,833 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 552,933 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 552,9 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.3 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карла Маркса) | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карла Маркса | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Степана Разина (от Ильинской пл. до ул. Карла Маркса | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.4 | Мероприятие 1.1.4.4 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 909,861 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 454,961 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 454,9 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.4 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Водопойная (от ул. Карла Маркса по Тверецкой набережной до ул. Демьяна Бедного). | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.5 | Мероприятие 1.1.4.5 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Ржевская | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21 405,414 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10 702,714 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10 702,7 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.5 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Ржевская | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.6 | Мероприятие 1.1.4.6 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Новгородская наб. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 874,135 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 937, 035 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 937,1 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.6 26.1.1.04.7 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного Новгородская наб. | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Новгородская наб, | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Новгородская наб. | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4.7 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 22 031,045 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11 015,545 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11 015,5 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.7 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Калининское шоссе | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.8 | Мероприятие 1.1.4.8 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 518,929 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 759,429 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 759,5 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.8 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения пер. Безымянный. | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.9 | Мероприятие 1.1.4.9 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 940,77 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 550,87 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 389,9 |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.9 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | квартал |  |  |  |  |  | 4кв. 2010 |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения участок от пл. 9 января до пл. Ананьина. | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.1.04.10 | Мероприятие 1.1.4.10 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Металлистов (участок от 1-ого пер. Металлистов с выездом на Ленинградское шоссе). | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 946,2 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2 473,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2 473,1 |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.10 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значение Металлистов (участок от 1-ого пер. Металлистов с выездом на Ленинградское шоссе). | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Металлистов (участок от 1-ого пер. Металлистов с выездом на Ленинградское шоссе). | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Металлистов (участок от 1-ого пер. Металлистов с выездом на Ленинградское шоссе). | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.04.11 | Мероприятие 1.1.4.11 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Подольная ( от з-да «Марс» до Безымянного пер.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 8 508,98 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 254,49 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 254,49 |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.11 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Подольная (от з-да «Марс» до Безымянного пер.) | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Подольная (от з-да «Марс» до Безымянного пер.) | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Подольная (от з-да «Марс» до Безымянного пер.) | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.04.12 | Мероприятие 1.1.4.12 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения 1-ая Пугачёва. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 8 421,8 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 210,9 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 210,9 |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.12 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного 1-ая Пугачёва. | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения 1-ая Пугачёва. | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения 1-ая Пугачёва. | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.04.13 | Мероприятие 1.1.4.13 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Студенческая. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10 569,3 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5284,65 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5284,65 |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.13 | Размещение заказа на выполнение работ | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Студенческая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Студенческая. | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Студенческая. | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.04.14 | Мероприятие 1.1.4.14 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Бакунина (от ул. Гражданская до ул. Ломоносова ). | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 134,6 |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1 567,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1 567,3 |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.14 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Бакунина (от ул. Гражданская до ул.Ломоносова | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Бакунина (от ул. Гражданская до ул. Ломоносова). | квартал |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Бакунина (от ул. Гражданская до ул. Ломоносова). | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |
| 26.1.1.04.15 | Мероприятие 1.1.4.15 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Луначарского. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 19 725,4 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 9862,7 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 9 862,7 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.15 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Луначарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Луначарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Луначарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04.16 | Мероприятие 1.1.4.16 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Конная. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,0 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.16 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Конная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Конная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Конная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04.17 | Мероприятие 1.1.4.17 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Кожевников. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 7 500,0 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 750,0 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 750,0 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.17 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Кожевников. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Кожевников. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Кожевников. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04.18 | Мероприятие 1.1.4.18 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Гончарная. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.18 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Гончарная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Гончарная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Гончарная. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04.19 | Мероприятие 1.1.4.19 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения Володарского. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.19 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Володарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Володарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Володарского. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.1.04.20 | Мероприятие 1.1.4.20 Текущий ремонт покрытия по улице местного значения К. Маркса. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,0 |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.1.4.20 | Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Карла Маркса. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Карла Маркса. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по текущему ремонту покрытия по улице местного значения Карла Маркса. | квартал |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |
| 26.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 Повышение транспортной доступности населения. | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 26.1.2.00.З1 | Показатель задачи 1.2. Доля населения, проживающая на улицах города, не имеющая транспортной доступности | % |  | Отношение кол.-ва населения имеющая транспортную доступность к населению не имеющую транспортную доступность | Данные ОЖО | ежегодно |  | 8 | 7 | 6 | 6 | 2013 |
| 26.1.2.01. | Мероприятие 1.2.1 Создание условий для транспортного обслуживания населения муниципального образования | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |
| 26.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.2.1 Наличие правовых муниципальных актов | Да/нет (1/0) |  |  | Данные ОЖО | ежегодно |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ежегодно |
| Действия по выполнению мероприятия 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере транспорта: | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о легковых такси | квартал |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |
|  | -о типовом договоре между заказчиком и исполнителем пассажирских муниципальных автобусных перевозок в границах города; | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |
|  | - об организации транспортного обслуживания населения; | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |
|  | - о реестре муниципальных маршрутов; | квартал |  |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |
| 26.1.2.02 | Мероприятие 1.2.2 Организация транспортного обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 26.1.2.02.М2 | Показатель мероприятия 1.2.2 Количество постоянных маршрутов для осуществления пассажирских перевозок | Ед. |  | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | ежегодно |  | 46 | 48 | 51 | 51 | 2013 |
| Действия по выполнению мероприятия 1.2.2 | Заключение договора на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов оказания услуг согласно заключенному договору на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. |  |  |
| 26.1.2.03 | Мероприятие 1.2.3 Оборудование транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. | тыс. руб. | Организации осуществляющие пассажирские перевозки |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |
| 26.1.2.03.М1 | Показатели мероприятия 1.2.3. Степень оснащенности транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. | % |  | Отношение транспортных средств оснащенной системой ГЛОНАСС к общему кол-ву тр. средств | Данные ОЖО | ежегодно |  | 50 | 70 | 100 | 100 | 2013 |
| Действия по выполнениюмероприятия 1.2.3 | Мониторинг размещение заказа на выполнение работ по оснащению транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |
|  | Заключение контрактов на выполнение работ по оснащению транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдача результатов работ согласно заключенному контракту по оснащению транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |  |  |
| 26.1.2.04 | Мероприятие 1.2.4. Оснащение транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | тыс. руб. | Муниципальные учреждения осуществляющие перевозки пассажиров |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |
| 26.1.2.04.М1 | Показатели мероприятия 1.2.4. Степень оснащенности транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой системой ГЛОНАСС | % |  | Отношение транспортных средств оснащенной системой ГЛОНАСС к общему кол-ву тр. средств | Данные ОЖО | ежегодно |  | 0 | 40 | 100 | 100 | 2013 |
| Действия по выполнениюмероприятия 1.2.4 | Мониторинг размещение заказа на выполнение работ по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. | 3 кв. |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  |  | 3 кв. | 3 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдача результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту по оснащению транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозку пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | квартал |  |  |  |  |  |  | 4 кв. | 4 кв. |  |  |
| 26.1.3.00 | Тактическая задача 1.3 Создание условий для широкого использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 26.1.3.00.З1 | Показатель задачи 1.3. Доля муниципальных услуг представляемых населению в электронном виде | % |  | Отношение кол-ва муниципальных услу предосталяемых в электронном виде к общему кол-ву муниципальных услуг | Данные ОЖО | ежегодно |  | 8 | 10 | 15 | 15 | 2013 |
| 26.1.3.01 | Мероприятие 1.3.1 Организация работы Совета по информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | Тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 26.1.3.01.М1 | Показатель мероприятия 1.3.1 Проведение заседаний Совет по информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | Да/нет (1/0) |  |  | Данные ОЖО | ежеквартально |  | 0 | 1 | 1 | 1 | ежегодно |
| Действия по выполнениюмероприятия 1.3.1 | Создание Совета информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | квартал |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.3.02 | Мероприятие 1.3.2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. | тыс.руб. | Администрация города Торжка |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 26.1.3.02.М1 | Показатель мероприятия 1.3.2 Степень оснащенности волокно-оптическим кабелем связи структур органов местного самоуправления муниципального образования. | % |  | Отношение кол-ва структур органов местного самоуправления оснащенных волокно-оптическим кабелем к общему кол-ву структур | Данные ОЖО | ежегодно |  | 83 | 100 | 100 | 100 | 2012 |
| Действия по выполнению мероприятия 1.3.2 | Разработка и утверждение муниципального правового акта в сфере информационных технологий и связи о долгосрочной программе информатизации муниципального образования | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |
| 26.1.3.03 | Мероприятие 1.3.3 Внедрение информационно коммуникационных технологий в деятельность муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | тыс. руб. | Муниципальные учреждения и предприятия |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия 1.3.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по оснащенности волокно-оптическим кабелем связи муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | квартал |  |  |  |  |  | 3 кв. | 2 кв. | 2 кв. |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдача результатов работ согласно заключенному контракту по оснащенности волокно-оптическим кабелем связи муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | квартал |  |  |  |  |  | 4 кв. | 3 кв. | 3 кв. |  |  |