График

профилактических отключений котельных города в целях  подготовки их к новому отопительному периоду 2020-2021 годов

.

График профилактического отключения котельных

МУП города Торжка «Горэнерго» для проведения ремонтных работ по подготовке оборудования котельных и  ЦТП  к новому отопительному сезону 2020-2021гг.

| № п/п | Источник подачи ГВС | май | июнь | июль | август | сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 пер.Свердлова,6 |  |  |  | 11.08-24.08 |  |  |
|  | ул.Белинского,9,11,20; ул.Загородная, 36; ул.Свердлова, 3; пер.Свердлова,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №8 ул.Вокзальная,24-а |  | 16.06- 29.06 |  |  |  |  |
|  | ул.Вокзальная, 28,30,30а,22,29 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №10 ул.Осташковская,35 ул.Осташковская,31,35 |  |  |  |  | 07.09.-20.09 |  |
| 4 | Котельная №11 ул.1-ая Пугачева | 01.06- 14.06 |  |  |  |  |  |
|  | ул. 1-я Пугачева, 15,16-а, 18,18-а; ул.Пролетарская,18,20; ул.Стадионная, 6,8,10,12; ул.Лермонтова,8; ул.Студенческая,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №14 ул.Бакунина,18 |  | 23.06-06.07 |  |  |  |  |
|  | ул.Гражданская, 13,11-б |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №15 ул.Луначарского,35 |  |  | 14.07-27.07 |  |  |  |
|  | ул.Луначарского, 33,37, 40,40-а,40-б,40-в; 3-й пер.Кирова,д.3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №16 ул.Мира у дома №42 |  |  | 07.07-20.07 |  |  |  |
|  | ЦТП№1 – ул.Мира,40,42,42-а,44,46, 48,50,54 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источник подачи ГВС | май | июнь | июль | август | сентябрь | Примечание |
| 7 | ЦТП №2 – ул.Мира,34,43; ул.М.Горького,49,51,53,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП №3 – ул.М.Горького,39,41,45,4759; ул.Красноармейская,21 ул.Мира, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная№17-ул.Авиационная |  |  |  |  | 01.09-14.09 |  |
|  | ул.1-я Авиационная |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.2-я Авиационная |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №18 ул.Старицкая,102 |  |  | 14.07- 27.07 |  |  |  |
|  | ЦТП №4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Старицкая,92, 98 ( 1, 2), 100,102,102-а, 104,104-а |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №19-ул.Красноармейская |  |  | 28.07-10.08 |  |  |  |
|  | ул.Красноармейская,41,43,45,47,49,51,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.М.Горького,38,40,42,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Тверецкая наб., 81 |  |  |  |  |  |  |

График профилактического отключения блочно-модульных котельных

ООО «КомТЭК»

| № п/п | Источник подачи ГВС | май | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК № 7а Калининское шоссе,12в |  | 25.06-09.07 |  |  |
| 2. | БМК № 21 Ленинградское шоссе, 2 |  |  | 07.07- 21.07 |  |
| 3. | БМК № 20 Ул. Дзержинского, 109б |  |  | 20.07-03.08 |  |
| 4. | БМК № 3а Ленинградское шоссе, 103а |  |  |  | 03.08- 17.08 |